

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 5月29日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年5月29日 | | | 会议地点 | 北辰828会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、林蔚、康芳、郑平、孙华岳、王志杰、毛林、孙海军、秦国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 汉能人APP需要做反渗透测试，确保产品的安全性（可与高柱等人联系，请教测试内容以及防范措施） 2. 完成APP实施方案，包含实施范围、产品的安全性等 3. 周三（0530）上午参与伊士格沟通会议，参会人：彭炎、郑平、孙海军 4. 下周自主安排系统运维文档分享会，邀请各项目负责人 | | | | | | |
| 事项2 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. JSE索要文档 2. 公有云等软硬件采购，以保证0611前可用 | | | | | | |
| 事项3 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 安排下周一（预计）HIT系统设计方案汇报 2. 项目需要java开发人员（需要把控设计方案，对接实施商）提供协助，最终安排张涛跟进该项工作 3. 要求实施商提供一个demo环境，可由新同事参与担任此项任务，沟通使用 4. 项目参与人需要熟练使用系统 5. 华岳跟张涛对接硬件问题 6. 下周一（预计）邀请彭总参与会议 | | | | | | |
| 事项4 | | 能商网项目 | | | | | | |
| 决议 | | 完成新旧系统切换计划，如安排经销商培训，以确保系统用户会用会使 | | | | | | |
| 事项5 | | 项目进度工作汇报 | | | | | | |
| 决议 | | 郭蕤和王丽娟安排明天上午（0530）向彭总汇报项目工作进度 | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 6月9日全员在总部412参与工作反省会 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 项目负责人对项目总结，并反省需要改善的点，以及分享一些解决性建议 2. 会议有分组讨论分享项目经验的进程 | | | | | | |
| 事项2 | | 50条禁令系统测评 | | | | | | |
| 决议 | | 尽快于今日（0529）下班前完成 | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-05-29 | | | |