

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 6月12日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年6月12日 | | | 会议地点 | 北辰908会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、张立强、林蔚、康芳、王志杰、毛林、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、李沐天、苏旭辉 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 分布式集控项目立项事宜：先明确项目需求，然后提交申请； 2. 周五组织运维信息分享会； | | | | | | |
| 事项2 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 测试版和正式版使用场景不同，需和实施商确认账号数量； 2. 和控股商讨域的管理现状以及未来的管理方案； 3. 周三下午进行软件培训，项目成员和感兴趣同事可参加； 4. 应用、系统、运维管理人员需求； | | | | | | |
| 事项3 | | CRM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 联系实施商讲解负载均衡实施方案，邀请成员：王志杰、毛林及感兴趣成员； 2. SAP和CRM、财务成员沟通确定客户主数据的同步方案； | | | | | | |
| 事项4 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 本周落实硬件采购，并提交到采购部； 2. 今天内将虚机需求提出来； 3. 毛林需尽快确认域的配置清单、配置方案、收集信息清单和配置时间等，并尽快完成配置； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 新同事即将进来，工位不够 | | | | | | |
| 决议 | | 1、彭总需跟行政协调工位 | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-06-12 | | | |