

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 6月19日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年6月19日 | | | 会议地点 | 北辰901会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、林蔚、康芳、王志杰、毛林、毕晨、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、毕晨、李沐天、苏旭辉 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1、组织会议，看下各部门对项目的想法； | | | | | | |
| 事项2 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. SAP团队给出接口开发时间为7.30以后，但全球研发总部要求7.30前完成，无法满足项目的进度要求，讨论结果：确定一下是否可以先使用全球研发总部接口替代； 2. 预计下周组织AD域会议，邀请毛林等人； 3. 毛林需针对AD域问题，梳理现状、需求、挑战（确定周四之前是否可完成），并提供解决方案； 4. 梳理所有项目的上线时间，以对项目的需求和目标进行确认，需要领导组织推进； | | | | | | |
| 事项3 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 毛林跟进移动和德国工作进度，需本周之前确认； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 孙华岳的行政、项目工作不能兼顾，需确定工作方向 | | | | | | |
| 决议 | | 待定 | | | | | | |
| 事项2 | | HIT项目需康士琪担任二次开发等工作 | | | | | | |
| 决议 | | 需确定工作内容、目标计划后再确定 | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-06-19 | | | |