

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 7月18日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年7月18日 | | | 会议地点 | 北辰805会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、张立强、张涛、林蔚、康芳、毛林、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、李沐天、苏旭辉 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1、今天进一步沟通汉能人app的采购事项； | | | | | | |
| 事项2 | | CRM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1、目前主要进行部分功能开发以及bug修复； | | | | | | |
| 事项3 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 目前进行测试工作，准备代码交接工作； 2. HIT预计下周开始测试准备工作； 3. 虚拟桌面账号采购存在风险，现状：经费紧张； 4. 因数据是由用户导入，故数据按时完成收集存在风险； 5. 开发工作量增大，需实施投入更多开发资源； | | | | | | |
| 事项4 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 环境安装目前正在进行中； 2. 公有云开通日期对项目进度造成影响，预计下周二开通； 3. 毛林和财务沟通，根据项目现状，尝试是否可预借一笔钱，先支付公有云； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 项目周报 | | | | | | |
| 决议 | | 1、明天之前补上上周周报，以后各项目要按时提交周报； | | | | | | |
| 事项2 | | 预算中期调整 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 预算提报存在一些问题，请各项目以后提交预算时着重注意会议提出的细节； | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-07-18 | | | |