

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 7月25日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年7月25日 | | | 会议地点 | 北辰901会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、张立强、张涛、林蔚、康芳、王志杰、毛林、王丽娟、秦国禹、郭蕤、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、李沐天、苏旭辉 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 汉能人APP升级定了实施商为伊士格； 2. 大数据开发完成，待完善测试； 3. 请梳理未来三个月的资金计划排布； | | | | | | |
| 事项2 | | CRM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 上线部分功能及项目运维； 2. 能商网服务号预计8.30上线； | | | | | | |
| 事项3 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. AD资源、德国资源、总部资源待协调，稍后和埃森哲开会进行确认； 2. 中国移动技术是否能满足项目需求待评定； | | | | | | |
| 事项4 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. HIT、SIT开始测试时检测性能，并进行对比； 2. 预计8月底有2笔、9月底有1笔款项需要付款； 3. 8.10之前需要进行性能测试； 4. 王志杰组织运维培训； 5. 对北冥和通力的测试方案对比选优，暂定周五上午组织会议讨论； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | |  | | | | | | |
| 决议 | |  | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-07-25 | | | |