

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 8月1日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年8月1日 | | | 会议地点 | 北辰917会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、张立强、王志杰、康芳、毛林、王丽娟、毕晨、郑平、郭蕤、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、李沐天、苏旭辉 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 大数据正在进行测试； 2. 汉能人app预计9.30上线； 3. 准备分布式启动工作； 4. 对工业物联网模式进行思考，充分利用软件的分析能力，计算能力，主动提供拓展服务； | | | | | | |
| 事项2 | | CRM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 正在进行部分开发、测试工作，预计8月底新版CRM上线； 2. 8月底完成能商网开发工作； 3. CRM和IBM、PPM等协商项目对接的功能和流程； 4. 运维工作交接准备工作，运维制度流程梳理； | | | | | | |
| 事项3 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 海外测试环境准备； 2. 待完成工作：定制化需求细节确定、ad资源待确认等等。。。 | | | | | | |
| 事项4 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. HIT正在进行上线培训测试工作； 2. 项目人员变动，导致项目推动造成困难； 3. 预算和云桌面环境存在风险，准备备选方案； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | |  | | | | | | |
| 决议 | |  | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-08-01 | | | |