

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 | | 8月7日部门例会———项目进度汇报 | | | | | | |
| 会议时间 | | 2018年8月7日 | | | 会议地点 | 北辰908会议室 | | |
| 主持人 | | 彭炎 | | | 记录人 | 吴鹏 | | |
| 参加人员 | | 彭炎、叶猛、张立强、张涛、林蔚、康芳、王志杰、毛林、王丽娟、毕晨、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙华岳、孙海军、李沐天、苏旭辉、卢琳、路洁琛、付丽、吴冬绪、孙倩 | | | | | | |
| 一、业务类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 汉能人项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 工作内容：大数据项目测试与修改、运维工作等； 2. 采购申请需要彭总审批； 3. 孙华岳与吴冬绪进行行政工作交接； | | | | | | |
| 事项2 | | CRM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 工作内容：大客户备案、共享系统上线、开发等； 2. 能商网服务号，预计8月底上线； 3. 能商网小程序和服务号的选择需重新评估； 4. Mac付款申请需彭总审批； | | | | | | |
| 事项3 | | PLM项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 工作内容：HIT培训和测试工作； 2. 近期会提交付款申请； 3. 数据收集人员申请添加进项目，具体推进方案待定； 4. PLM许可新增要按月滚动采购； 5. 彭总、叶总安排周四（待定）与谢总会面； | | | | | | |
| 事项4 | | 海外项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 采购人事变动，对采购进度会造成影响； 2. PLM部分软件采购不在预算内； 3. Ad域问题导致部分工作无法推进； | | | | | | |
| 事项5 | | MDG、渠道ECC项目 | | | | | | |
| 决议 | | 1. 工作内容：运维工作等； | | | | | | |
| 二、管理类 | | | | | | | | |
| 事项1 | | 项目人员变更 | | | | | | |
| 决议 | | 1、请更新各项目成员名单； | | | | | | |
| 拟 稿 |  | | 核 稿 |  | | | 签 发 | 吴鹏 |
| 汉能薄膜发电集团 | | | | | 日 期 2018-08-07 | | | |