机 密

|  |
| --- |
| 信息管理中心例会会议纪要  【2018】–0814 |

**会议名称：信息管理中心周例会**

**会议时间：2018.08.14**

**会议地点：北辰908会议室**

**主 持 人：王志杰**

**参会人员：****张立强、王志杰、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、 吴鹏、孙海军、李沐天、卢琳、路洁琛、付丽、吴 冬绪、毛林、王丽娟、毕晨、苏旭辉、叶猛、张涛、 林蔚**

**请 假**：**彭炎、康芳、孙华岳、孙倩**

**会议议题：项目进度汇报及工作安排**

1. 上次会议决策执行情况
2. 汉能人大数据测试和完善按计划推进；
3. PLM测试及系统bug修复
4. 汉能人付款问题待解决；
5. CRM项目部分功能开发及运维工作正常进行；
6. 渠道ECC项目运维工作正常推进；
7. 本次会议主要决策
8. **业务工作**
9. 汉能人付款问题待解决；
10. 汉能人App厂商进场开发工作开始；
11. 全球研发总部PLM本周进入试运行阶段；HIT PLM进行 UAT；
12. 能商网售后功能开发；
13. **行政工作**
14. 企业文化学习，由老员工向新员工传授了汉能经典文化 如518,50条禁令；
15. 下周由孙海军和新员工分享学习心得；

2018年8月14日

信息管理中心（单位名称）

记录：吴鹏