机 密

|  |
| --- |
| 信息管理中心例会会议纪要  【2018】–0821 |

**会议名称：信息管理中心周例会**

**会议时间：2018.08.21**

**会议地点：北辰908会议室**

**主 持 人：王志杰**

**参会人员：张立强、王志杰、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、 吴鹏、孙海军、李沐天、卢琳、路洁琛、付丽、吴 冬绪、毛林、王丽娟、毕晨、叶猛、张涛、林蔚、 孙华岳、孙倩**

**请 假**：**彭炎、康芳、苏旭辉**

**会议议题：项目进度汇报及工作安排**

1. 上次会议决策执行情况
2. 汉能人项目付款已解决；
3. HIT用户测试已完成；
4. 汉能人App开始开发；
5. 本次会议主要决策
6. **业务工作**
7. 汉能人大数据项目测试完成80%，计划月底上线；
8. 汉能人App开发工作展开，预计9月底上线；
9. CRM项目工作内容：功能开发、内部培训；
10. ERP项目工作内容：数据收集、运维及上线等工作；
11. HIT工作计划：解决测试出现的问题、制作用户手册、组 织用户培训、预计月底试上线；
12. ECM项目配置云服务器、监控系统，正研究开源软件执行 自动配置；
13. **行政工作**
14. 企业文化学习，分享人：孙海军、李沐天、吴冬绪、卢琳、 路洁琛、付丽等；

2018年8月21日

信息管理中心

记录：吴鹏 （存档1份）