机 密

|  |
| --- |
| 信息管理中心例会会议纪要  【2018】–0828 |

**会议名称：信息管理中心周例会**

**会议时间：2018.08.28**

**会议地点：北辰828会议室**

**主 持 人：王志杰**

**参会人员：****张立强、王志杰、郑平、秦国禹、康世琪、卢克玺、 吴鹏、孙海军、李沐天、卢琳、路洁琛、付丽、吴 冬绪、毛林、王丽娟、毕晨、叶猛、张涛、林蔚、 孙华岳、孙倩、毛程程、李亭亭、李龙**

**请 假**：**彭炎、康芳、苏旭辉**

**会议议题：项目进度汇报及工作安排**

1. 上次会议决策执行情况
2. 汉能人大数据测试基本完成;
3. 汉能人App UI、UE和实施商沟通；
4. CRM项目工作内容：财务共享平台用户测试及上线准备、 完成渠道分布式经销商售后服务费结算功能上线、渠道三季 度新产品上线、与PPM系统用户测试等；
5. 能商网服务号部分对接工作完成；
6. HIT工作内容：解决测试出现的问题、制作用户手册、组 织用户培训；
7. PLM上线试运行以及bug修复；
8. ECM项目工作内容：SD1采购完成、虚机建立完、正在进 行系统搭建；
9. ERP主数据：一期目前正常运维期间，三期项目数据收集， 二期（计划）9月份进场；
10. 本次会议主要决策
11. **业务工作**
12. 汉能人大数据测试完善，计划月底上线；
13. 汉能云和汉能人功能相近，需彭总协调解决；
14. 完成能商网测试，按计划月底上线；
15. PLM上线试运行，修复完善；
16. **行政工作**
17. 新同事李龙、李亭亭、毛程程自我介绍；
18. 企业文化学习，分享人：毛林、李亭亭、毛程程等；

2018年8月28日

信息管理中心

记录：吴鹏 （存档1份，共印0份）