机 密

|  |
| --- |
| 信息管理中心例会会议纪要  【2018】–0904 |

**会议名称：信息管理中心周例会**

**会议时间：2018.09.04**

**会议地点：北辰901会议室**

**主 持 人：王志杰**

**参会人员：****彭炎、康芳、苏旭辉、张立强、王志杰、郑平、秦 国禹、康世琪、卢克玺、吴鹏、孙海军、李沐天、 卢琳、路洁琛、付丽、吴冬绪、毛林、王丽娟、毕 晨、叶猛、张涛、林蔚、毛程程、 李龙、李亭亭、 孙华岳、孙倩**

**会议议题：** **项目进度和工作计划汇报**

1. 上次会议决策执行情况
2. 汉能人大数据项目上线完成;
3. 和汉能云项目争取用户;
4. 能商网上线完成，现开始试运行；
5. SAP项目工作内容：一期运维，三期收集数据，二期暂未开始，计划本月进场；
6. HIT上线完成，现进入正式系统试运行；
7. 全球研发项目测试以及bug修复；
8. HIT验收进行到待彭总签字确认阶段；
9. PLM系统培训正在进行，人员基本就绪；
10. 全球总部系统卡顿，待优化，Ad域认证，云桌面系统隔离策略未确定，推进延迟；
11. 全球研发总部项目验收进程：已开会提出修改意见，正在修改，运维大纲正在确定；
12. 海外项目ECM和各部门确认数据上线范围，海外PLM对上线范围需进一步确认等；
13. 本次会议主要决策
14. **业务工作**
15. 与汉能云争取用户，需领导出面协助；
16. 能商网运行调优，使用推广；
17. 各项目上线后要对产品进行跟踪，可与用户部门开会研讨、收集用户反馈，并且要思考如何拓展用户，构造系统生态；
18. PPM上周末正式上线，接下来的工作内容：计划数据导入、表单审批流程的调整、和外围系统的对接完善；
19. 各涉及项目费用的项目需补入PPM项目中，未开始的都需走PPM系统，项目编号都需从PPM出，各项目组自检查是否录入系统;
20. PLM项目管理部用户使用系统过多，导致无法促进对系统的改进以及反馈，需从上层领导介入对类似情况进行规划；
21. HIT性能测试遇到问题：带宽不能满足需求，需在9.30之前解决问题，正在推进移动点对点30M带宽，需领导协助推进;
22. PLM项目工作计划：确定运维方案，系统调优和改进；
23. HIT工作计划：和外围系统的集成打通、项目的验收工作、项目的运维组织建设；
24. 海外项目面临问题：项目资源存在较大压力；
25. **管理工作**
26. 系统建设中需考虑减少不同系统的重复操作，以减少用户的冗余操作；

2018年9月4日

信息管理中心

记录：吴鹏 （存档1份，共印0份）